入退職届出のスクリプト化（◎項目）計画書 v1.0_20261029

名称：入退職届出のスクリプト化（◎項目）計画書

版数・状態：v1.0_20261029／🧪未検証（計画段階）

対象モデル（役割名）：設計＝本書の作成／実装＝ツール本体の作成（次工程）／実行＝届出担当者

正本の所在：GitHub ma935217/nyutaishoku-efficiency の docs/ 配下（本md。Word版は写し）

関連文書：data/2026-10-10_入退職届出一覧_ヒアリングシート.xlsx、docs/効率化案.docx、同フォルダの実装手順書

安全ルール：共通ルール v2.1（Notion）第3条・第4条に従う。本書固有の禁止事項は第7章

1. 結論（先出し）

1. 作るもの：Excelブック1本「届出作成ツール」（マクロ入り .xlsm）。共有サーバの人事フォルダに置き、届出担当者が開いて使う。

2. やること：ヒアリングシートで◎と仮判定した5件を、次の2機能にまとめる。

機能A 届出チェックリスト自動生成（No.25）：入職／退職・国籍・扶養・年齢・役職などを入れると、必要な届出と期限日を一覧化する。マクロ不使用（数式のみ）。

機能B 届書作成プログラム用CSV出力（No.1・4・5・6）：台帳の行から、日本年金機構「届書作成プログラム」に取り込めるCSVを作る。社保の資格取得届・喪失届、雇用保険の資格取得届・喪失届の4種。小さなマクロ1本。

3. やらないこと：電子申請の「送信」、マイナンバーの保持、MJS給与システムへの書き込み、他の○△届出。

4. 進め方：4段階（準備→機能A→機能B→定着）。機能Aは数式だけなので最初に出して効果を見せる。機能Bは社保取得届から着手し、残り3種は同じ仕組み（レイアウト定義シート）の差し替えで作る。

5. 壊れにくさの設計：マクロは「CSVを書き出す」1本だけ。項目の並びや固定値はシート上の定義表に持たせ、仕様変更時にコードを触らずに直せるようにする。入力は入力規則（プルダウン）で縛り、出力前に必須チェックを通す。

6. 実装への引き継ぎ：同フォルダの「実装手順書」に、シート構成・列定義・マクロ仕様・テスト手順・納品物を記載済み。実装モデル（Opus）はそれに従って作る。

2. 背景と目的

法人規模は職員約780名、年間の入退職は150名前後。社保・雇保の取得届・喪失届は「PC入力→印刷→郵送／持参」で、1件15分前後かかっている（ヒアリングシートの担当者記入値）。

ヒアリングシートの事務局仮判定で◎は5件。いずれも「共通データ（氏名・生年月日・入退職日など）から機械的に作れる」ものである。

既存の効率化案では「GビズID取得→届書作成プログラムで電子申請→将来はPSD労働社会保険（有償）」の流れを示している。本計画はその無償・短期の中間解であり、PSD等を導入した時点で機能Bは役目を終える（出口戦略）。

入退職管理マスタは別計画で「入職DB・退職DB（各1シート）」への統合が進行中。本ツールの入力はその入職DB・退職DBからのコピーを前提にする（同じ列名に揃える）。

3. 対象範囲

| No | 届出名 | 届出先 | 期限 | 本計画での扱い |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所 | 5日以内 | 機能B（最初に作る） |
| 4 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 年金事務所 | 5日以内 | 機能B（※ターンアラウンドCSV方式で足りる可能性あり。第5章の判断点） |
| 5 | 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 翌月10日 | 機能B（届書作成プログラムが雇用保険に対応していることを確認してから） |
| 6 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 10日以内 | 機能B（同上） |
| 25 | 届出チェックリスト自動生成 | （横断） | － | 機能A（数式のみ・最初に出す） |

対象外：被扶養者（異動）届、70歳以上被用者届、離職証明書、外国人雇用状況届出などの○△。ただし機能Aのチェックリストには「必要かどうか」を表示する（作成はしない）。

4. 方式の選定

| 方式 | 担当者の使いやすさ | 壊れにくさ | 配布・保守 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel＋小さなVBA（採用） | ◎ Excelを開くだけ | ○ 定義表方式でコード変更を最小化 | ◎ 共有サーバに1ファイル | 採用 |
| Python スクリプト | △ 各PCにPython導入が必要 | ○ | △ IT部門の手配が要る | 不採用 |
| Power Automate Desktop | △ 画面操作の自動化は壊れやすい | × | △ | 不採用 |
| 数式のみ（マクロなし） | ◎ | ◎ | ◎ | 機能Aに採用。CSV書き出しは数式では不可 |

採用理由：担当者の環境は Windows＋Microsoft 365（Excel）で追加導入なし。マクロは「CSV書き出し」1本に限定し、判定ロジックや項目定義はすべてシート上に置く。

5. 段階計画

| 段階 | 内容 | 目安 | 完了の目印 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 準備 | 確認事項（第6章）の回答、届書作成プログラムの最新版とCSV仕様書の入手、ダミーデータ5件の用意、入職DB・退職DBの列名確認 | 1週間 | 仕様書PDFと列対応表が手元にある |
| 1 機能A | チェックリスト（数式のみ）を作成し、担当者が2〜3名分で試す | 1週間 | 担当者が「漏れ防止に使える」と判断 |
| 2 機能B-1 | 社保 資格取得届CSV。ダミー5件を届書作成プログラムに取り込んでエラー0 | 2週間 | 取込エラー0、内容確認リストが台帳と一致 |
| 2 判断点 | 喪失届は「ターンアラウンドCSVを取り込んだ届書作成プログラムで退職日を入れるだけ」で足りるかを担当者と確認。足りるならCSV出力は作らない | － | 作る／作らないを記録 |
| 3 機能B-2 | 社保喪失届（必要なら）、雇保取得届・喪失届。レイアウト定義シートの追加で対応 | 2週間 | 4種すべて取込エラー0 |
| 4 定着 | 共有サーバ配置、信頼できる場所の設定、運用手順書の完成、担当者への説明、効果測定（ヒアリングシートの作業時間を再記入） | 2週間 | 実案件で1か月運用し、作業時間の減少を記録 |

6. 確認事項（準備段階で管理者に確認する）

| # | 確認したいこと | 仮の前提（回答がない場合） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入職DB・退職DBの列名一覧（ダミー1行で可） | 実装手順書の「台帳」列定義で作り、後で列名を合わせる |
| 2 | 健保・厚年の適用事業所は法人で1つか、事業所ごとか（事業所整理記号・事業所番号の数） | 複数あり得る前提で「事業所マスタ」シートを持つ |
| 3 | 雇用保険の事業所番号は事業所ごとか | 同上 |
| 4 | マイナンバーの扱い | ツールは保持しない。CSVの個人番号欄は空で出し、担当者が届書作成プログラム上で入力する（または基礎年金番号を使う） |
| 5 | 届書作成プログラムが雇用保険の取得届・喪失届に対応しているか（最新版で確認） | 対応している前提。非対応なら雇保は「転記用一覧」の印刷にとどめる |
| 6 | 担当者のExcelはMicrosoft 365か（FILTER関数等の可否） | Microsoft 365 前提 |
| 7 | 共有サーバ上の置き場所と、アクセス権を絞ったフォルダの有無 | 人事部のみアクセス可能なフォルダに置く |
| 8 | 届出担当者は何名か（同時に開く可能性） | 1〜2名。同時に開いた2人目は読み取り専用になることを許容 |

7. 安全・個人情報の扱い

ツール本体（.xlsm）には実在職員のデータを入れたまま保存しない。台帳シートは「入力→出力→クリア」で使い、出力CSVは共有サーバのアクセス制限フォルダに置く。提出後の保存期間は担当者と決める（仮：提出月の翌月末まで）。

マイナンバーはツールに入れない（第6章#4）。共通ルール第3条レベル1に該当。

GitHubリポジトリに置くのは、ダミーデータ入りのサンプルと文書のみ。実データ入りファイルは置かない。

削除・上書きの自動処理は作らない。出力CSVは毎回新しいファイル名（日時付き）で作る。

8. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 共有サーバ上のマクロがブロックされる | 各PCで「信頼できる場所」に当該フォルダを登録（運用手順書に記載）。登録できない場合はローカルコピーで実行し、出力だけサーバへ |
| 届書作成プログラムの仕様変更でCSVが通らない | レイアウト定義シートを直す。コード変更不要の設計 |
| 氏名の外字・環境依存文字で取込エラー | 出力前チェックで警告。最終判定は届書作成プログラム側の取込チェックに任せる |
| 担当者がマクロを怖がる | ボタンは2つだけ（「チェック」「CSV出力」）。処理内容はログシートに残す |
| 作る人と使う人が違い、保守できなくなる | 実装手順書に「変更するときはここだけ」を明記。コードは1モジュール・150行以内を目標 |

9. 納品物

1. 届出作成ツール_v1.0.xlsm（ダミーデータ入りサンプルを tools/ に）

2. 運用手順書（担当者向け・A4で3〜4枚・水色基調）

3. 実装手順書（本計画と同フォルダ、実装モデル向け）

4. テスト記録（ダミー5件の取込結果）

10. 効果の測り方

ヒアリングシートの「1件あたり作業時間（分）」を、導入1か月後に再記入してもらい、年間作業時間の差で示す。

期限超過件数（0件を維持できているか）をチェックリストで確認する。

■ 最終ステップ：資産カタログ更新（共通ルール第7条）

1. 資産カタログ（data source ID: a27cfcfd-67ee-4dfc-a35b-083cbac61bc6）で自分の行を検索する

2. 行がなければ新規作成（名称・分類・格納先・対象モデル・版数）

3. 状態が🧪未検証で今回の実行が成功していれば✅現役に変更し、最終検証日を今日にする。既に✅なら最終検証日だけ更新

4. 本文を改訂した場合は版数・備考を更新し、旧版ページを📦アーカイブへ移動する

5. Notionに接続できない場合は更新せず、報告の末尾に「⚠カタログ未更新：〈内容〉」を必ず残す